百鬼夜市 2.0｜社交、广告、数据与MVP版本计划

公共资产规则、IAA边界、指标体系、版本切片与团队验收

| 适用对象：产品 / 系统策划 / 数值 / 运营 / 数据 / 程序 / 美术负责人 | 版本状态：v0.2 · 基于当前已达成共识整理 |
| --- | --- |

1. 三层社交结构

| 层级 | 玩法 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 好友 | 串门、点赞、轻协助、借用/参观 | 建立展示欲、回访和分享。 |
| 坊会 | 10-30人左右的长期组织（规模待测试） | 提供归属、协作订单和公共玩法入口。 |
| 世界鬼市 | 多个坊会围绕公共资产和周期事件产生关系 | 形成D14以后长期竞争目标。 |

2. 公共资产争夺规则

已确认原则｜争经营权，不抢私人资产 玩家自己的店铺、装修和角色绝不被其他玩家破坏。公共资产只提供一段时间的经营权、荣誉和稀有资源。

竞争尽量继续使用经营玩法：坊会订单、庙会经营、资源调度、店长专长，而不是新增传统战斗力PvP。

贡献设置边际递减，避免“在线10倍 = 优势10倍”的肝帝垄断。

输家也有参与奖励；赢家拿经营权和额外稀有资源，但不能形成不可逆滚雪球。

公共稀有资源更多用于横向成长、稀有装修、特殊专精，而不是纯数值倍增。

3. 分享设计

不依赖“分享一次+100金币”的强迫式分享。

优先制造值得分享的事情：稀有店长、漂亮夜市、街区复市、坊会争夺临门一脚、特殊角色事件。

核心指标不是“分享按钮点击率”，而是“分享后产生的有效回流”。

好友参观和点赞应强化“我的夜市被别人看见”的身份价值。

4. IAA广告规则

| 场景 | 广告设计 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 离线收益 | 正常领取100%；广告可提供额外比例。 | 主动选择，不阻断主线。 |
| 神秘商人 | 正常商品；广告额外刷新一次。 | 适合明确需求时触发。 |
| 招募 | 正常任务/活动提供招募券；广告提供每日额外机会。 | 不能让不看广告玩家无法获得店长。 |
| 奇遇 | 正常奖励；广告可追加第二份/增强奖励。 | 避免连续重复触发。 |
| 装修/制作 | 正常等待；广告减少部分时间。 | 不能把所有建造都设计成“必须看”。 |
| 公共竞争 | 不直接增加竞争体力、攻击次数、胜负分数。 | 防止“广告P2W”。 |

待评审项｜频次只是测试假设 此前讨论的“主动广告机会约12-15分钟以上间隔、初期约3-6次/DAU”仅作为测试起点，不应写死。最终以广告后流失、D7/D30和ARPDAU联合判断。

5. 数据指标树

| 指标层 | 指标 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 北极星方向 | 有效活跃玩家 | 当天完成至少一个完整经营行为并产生一次成长/配置行为。 |
| 留存 | D1 / D7 / D30 | 验证首体验、核心循环、长期系统。 |
| 粘性 | DAU/MAU、日均启动次数 | 判断是否形成习惯。 |
| 有效时长 | 主动经营分钟数 | 排除纯等待、挂机和被动广告时间。 |
| 角色 | 店长配置率、角色事件完成率 | 判断角色是否真正进入经营循环。 |
| 社交 | 好友访问率、坊会参与率、公共玩法参与率 | 判断关系系统价值。 |
| 分享 | 分享后有效回流 | 优先于单纯分享次数。 |
| 广告 | 广告/DAU、主动观看率、广告后流失率 | 在不伤留存前提下优化LTV。 |

6. MVP与版本切片

| 版本切片 | 覆盖周期 | 范围 | 核心验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 切片A：核心原型 | 0-60分钟 | 1条街、2-3家店、4名店长、基础订单/升级/装修、1个短角色事件 | 验证单人经营30分钟是否成立。 |
| 切片B：D1-D7竖切 | Day 1-7 | 1条完整街、6店、12店长、约60家具、Day7复市事件 | 验证D1/D7、角色/装修/经营闭环。 |
| 切片C：社会世界 | Day 8-14 | 好友、坊会、1种公共资产、简单周期竞争 | 验证社交参与是否提高次日回流。 |
| 切片D：首月 | Day 15-30 | 鬼市评定、第二阶段主线、首个公共周期、更多角色故事 | 验证D30与长线世界目标。 |
| 切片E：长期运营 | Day 30+ | 新街区、赛季、更多公共资产、角色成长外观 | 验证内容产能与长期IAA。 |

7. 产品/美术联合验收清单

首小时：玩家理解“我在复兴夜市”，并能完成至少一个可见升级。

Day 7：第一街有明显“从破败到热闹”的视觉毕业感。

12名店长：头像/轮廓/动作/一句话性格可以被快速区分。

主NPC：在教程之外也有存在理由；玩家不会把他理解成系统机器人。

公共资产：所有稀有产出都有明确回流个人夜市的路径。

广告：移除所有广告后，游戏仍然可以正常玩和正常成长。

8. 当前主要风险与对应动作

| 风险 | 症状 | 控制动作 |
| --- | --- | --- |
| 系统做重 | 经营+抽卡+装修+好友+坊会+公共资产+赛季同时膨胀 | 严格按版本切片，先验证闭环再扩系统。 |
| 角色内容产能不足 | 角色有设定但没有动作/事件，最终仍是数值卡 | 首发只做12人，优先保证人格密度。 |
| 社交变SLG | 重PvP挤走休闲经营基本盘 | 只争公共经营权；私人资产绝对安全。 |
| 广告侵蚀沉浸 | 短期ARPDAU上升但留存下降 | 把广告当可选机会，并监控广告后流失。 |
| 长期主线失去反馈 | 目标太远，玩家觉得永远做不完 | 3天/7天/14天/30天持续提供世界级视觉变化。 |

9. 下一阶段团队动作

| 团队 | 现在可以开始做什么 |
| --- | --- |
| 产品/系统 | 锁定切片A/B的具体经营流程、6店定义、12店长技能维度、Day7复市条件。 |
| 世界观/文案 | 完成主NPC 3个候选方向；12店长四问模板；Day1/7/14/30关键事件脚本。 |
| 美术 | 按《04》开始主NPC方向稿、12店长缩略概念、第一街三阶段氛围图。 |
| 程序 | 先做可替换数据驱动原型：店铺、店长、订单、装修位、事件、广告触点均配置化。 |
| 数据 | 在原型阶段即规划经营行为、角色配置、装修、社交和广告埋点，不只埋登录/付费类事件。 |

10. 首轮联席评审顺序

第1次：产品 + 世界观 + 美术，拍板主NPC方向、世界主线母题和第一街视觉基调。

第2次：产品 + 系统 + 数值，拍板6店/12店长的玩法职责与Day7复市条件。

第3次：产品 + 美术 + 程序，确认第一街资产规格、角色动作规格和数据驱动接口。

第4次：产品 + 数据 + 运营，确认原型埋点、广告实验边界和D1/D7验证口径。